## Slide 1: Vita: dónde estamos y cómo seguimos
Contexto, mercado, números y propuesta de trabajo
Reunión del equipo · noviembre de 2026
Notes: Objetivo: salir de la reunión con un foco acordado, una forma de trabajar y los primeros pasos con responsable. No es una evaluación de nadie: es una foto honesta, preparada con un squad de agentes de análisis que han revisado el código, la documentación, el mercado y los números.

## Slide 2: Contexto y objetivo de la sesión
De dónde venimos
4 meses construyendo un piloto que funciona
3 personas: negocio, legal y desarrollo
Trabajando en tiempos libres
Cada semana surgen ideas nuevas, casi todas a largo plazo
Todavía no paga ninguna familia
Al salir de hoy tendremos
1
Un foco acordado: qué vendemos primero y a quién
2
Una forma de trabajar y reglas para las ideas
3
Los pasos iniciales, cada uno con responsable
Notes: Contexto: llevamos unos 4 meses y es buen momento para parar y ordenar. Las ideas que han salido no son malas; el problema es que compiten por las mismas 8 horas de desarrollo. Hoy queremos salir con estas tres cosas decididas.

## Slide 3: Qué tenemos desarrollado
App familiar
Alertas, vídeo en directo, clip de caída e informes, con datos reales de AWS
Hub con cámara
Detección de personas y caídas, clips y directo, probado en un Jetson real
Reloj con SOS
SOS, caídas y ubicación, probado con un reloj físico
Motor de reglas
6 reglas: caída, inactividad, salida inesperada, cámara offline y más
Web comercial
Planes, registro y solicitudes: casi lista para publicar
Infraestructura
12 stacks en AWS como código y ~2.480 tests automáticos
Piloto funcional de punta a punta, desplegado solo en la cuenta AWS de desarrollo.
Notes: Reconocer el trabajo: hardware real, datos reales sin simulaciones e infraestructura reproducible. Es mucho para 4 meses y es la base que nos permite enfocarnos sin empezar de cero.

## Slide 4: Lo que aún no tenemos
1
La alerta no llega a la familia
Se genera, pero no se envía por SMS, email ni push. Es la pieza más importante y es pequeña.
2
No hay entorno de producción
Todo está en desarrollo, desplegado a mano desde un portátil.
3
No hay cobro ni clientes
Ninguna familia paga todavía y no hay forma de cobrar.
4
La visión va por delante
IA de voz, motor de IA, geocercas o pastillero están en los documentos, pero no existen.
Además: el reloj no cifra la conexión (sin TLS) y hay datos reales del piloto en la cuenta de desarrollo.
Notes: Estamos más cerca de algo vendible de lo que parece, pero no en la dirección de los documentos. El punto 1 es el que más importa: un producto de seguridad que no avisa no se puede vender a ningún precio.

## Slide 5: Qué ofrecen otras empresas
Teleasistencia
Botón o colgante y central humana 24/7
Pública (gratis o copago), Cruz Roja, Tunstall Televida, SICOR, Securitas
Relojes con SOS
SOS, GPS, caídas, app familiar y central 24/7
Durcal (Telefónica invirtió 8 M€), Movistar Prosegur TeCuida
Detección pasiva
Sensores que detectan caídas sin llevar nada puesto
Nobi (lámpara, 35 M€), Vayyar (radar), Essence, Kami (cámara, EE. UU.)
Cuidados y plataformas
Ayuda a domicilio, monitorización y seguros
Qida (37 M€), Tunstall Cognitive Care, aseguradoras de decesos
Fuentes públicas consultadas el 28-10-2026 (detalle en el documento Word).
Notes: El competidor real no es otra startup de IA: es la teleasistencia, que la familia ya conoce y que a menudo es gratuita. En relojes y en residencias hay empresas con decenas de millones de financiación. Kami, en EE. UU., es lo más parecido a Vita: cámara para familias con monitorización profesional.

## Slide 6: Vita frente al mercado
 | Teleasistencia | Reloj (Durcal, TeCuida) | Cámara (Kami - Nobi) | Vita hoy
Central humana 24/7 | Sí | Sí | Sí | No
Avisa sin llevar nada puesto | No | No | Sí | Sí (en una sala)
La familia ve qué ha pasado | No | No | Sí | Sí
Sin cámara en casa | Sí | Sí | No | No
El aviso llega a la familia | Sí | Sí | Sí | Aún no
Disponible en España | Sí | Sí | No | Piloto
Precio al mes | 0-30 € | ~20-25 € | 45 USD-240 USD | ≥ 51-57 €
Lectura: Hoy en dia ya existen productos que solucionan el problema que vita soluciona pero por separado a un coste inferior a 100 €.
Kami (EE. UU.): 99 USD la cámara más 45 USD/mes con monitorización profesional. Elaboración propia con fuentes públicas.
Notes: Esta tabla resume por qué no podemos competir en reloj ni en teleasistencia: ellos tienen central 24/7 y ya avisan a la familia. Lo que aportamos es la cámara: avisa aunque la persona no lleve nada y la familia ve qué ha pasado. Pero la cámara también es nuestro mayor riesgo: privacidad, consentimiento de la persona mayor y miedo al hackeo. Eso lo tenemos que medir antes de construir más.

## Slide 7: Precios frente a la competencia
Chart: Precio mensual (€)
| Cruz Roja | Durcal | SICOR | TeCuida | Kami | Vita mín. | Vita Básico
Competencia | 14 | 19.92 | 23.9 | 24.9 | 40
Vita | 57 | 90
Qué significa
Nuestro precio mínimo es entre 2 y 4 veces el de la teleasistencia.
No podemos competir en precio.
Antes de construir más, hay que comprobar si alguien paga 59 € o más.
Cruz Roja: 10 € + 4 € de detector de caídas. Vita mín.: 57 € con reloj, 51 € sin él. Precios públicos del 28-10-2026.
Notes: Muchas familias tienen la teleasistencia gratis a través del ayuntamiento o la comunidad. Si cobramos 59 euros o más, la familia tiene que ver claramente qué le damos de más. Por eso la primera fase mide la disposición a pagar con una preventa real, no con opiniones.

## Slide 8: Lo que cuesta lo que hacemos
Partida | Estimación
Equipo por hogar (hub, cámaras, accesorios) | 450-510 €
Instalación | ~120 €
Captar cada familia | ~250 €
Total a adelantar por hogar | ~820-880 €
Coste mensual por hogar (nube, SMS, soporte) | ~27 €/mes
Costes fijos de la empresa, sin sueldos | ~526 €/mes
51-57 €
precio mínimo al mes
20-25
hogares para cubrir gastos
~170
hogares para pagar un sueldo
38-67 k€
de caja necesaria en 3 años
Estimaciones de Vita_unit_economics.xlsx. Por confirmar: nube por hogar (podría subir el mínimo a ~160 €) y cuota de autónomos.
Notes: Cada hogar puede ser rentable si cobramos lo suficiente, pero la empresa no paga sueldos en 3 años en ningún escenario para familias. Crecer consume caja: cada hogar nuevo adelanta unos 850 euros que se recuperan en unos 14 meses. Una cuota de alta de unos 199 euros reduce mucho esa necesidad. Dos datos pueden cambiarlo todo: si la nube cuesta 2,5-3 euros al día por hogar, y si los tres socios deben cotizar como autónomos. Hay que medirlo y consultarlo con la gestoría.

## Slide 9: Puntos de dolor de cómo trabajamos
Ideas sin filtro ni fecha
Todo parece prioritario y no hay un objetivo comercial
Una sola persona
Escribe y despliega todo; si falta, el producto se para
Trabajo a ráfagas
Semanas intensas, huecos largos y cosas a medias
Sin red de seguridad
Sin CI en 3 repos clave, todo directo a main, despliegue desde un portátil
Docs sin estado claro
Nadie sabe con certeza qué está hecho
Fin de semana
El 30 % del trabajo se hace en sábado o domingo
Lo que funciona y hay que conservar: velocidad, hardware real, infraestructura como código y una base amplia de tests.
Notes: No es una crítica personal: es lo normal en un equipo pequeño que construye rápido. El riesgo es que, sin filtro y sin fecha, cada idea nueva compite con lo urgente y nunca llegamos a vender. Y con una sola persona escribiendo código, cuidar su tiempo es gestionar el riesgo del proyecto.

## Slide 10: Propuesta: 3 fases hasta 10 hogares de pago
F0
Validar sin código
Lidera Negocio
Entrevistas, preventa, medir la nube y probar la cámara en casas del equipo
G0: ≥ 5 preventas a 59 € o más. Si no, aparcamos
F1
Producto cobrable
Lidera Desarrollo + legal
Aviso real con escalado, producción mínima y papeles legales
G1: 14 días sin avisos perdidos y pack legal firmado
F2
De 1 a 10 hogares
Lidera Negocio + legal + desarrollo
Convertir preventas, vender en una zona, instalar y dar soporte
G2: 10 hogares pagando. Si no, en 26 semanas aparcamos
Total: unas 35 semanas (20-56). La primera decisión de seguir o no llega en ~7 semanas, sin código nuevo de producto.
Notes: Con 8 horas de desarrollo a la semana, lo que marca el ritmo no es el código, sino validar y vender. Por eso negocio lidera la primera y la última fase. Los puntos de decisión nos protegen: acordamos los umbrales ahora, antes de tener los datos, para decidir de forma objetiva. Si negocio y legal tienen menos de 5 horas a la semana, el plan se alarga a unas 45-50 semanas.

## Slide 11: Camino de una idea hasta producción
1
Ficha y parking
Ficha de 5 líneas. Espera al cierre de la fase.
Quien la propone
2
Filtro
≥ 3 clientes la piden, ≤ 2 bloques, no está en la lista de visión.
Trío, al cerrar fase
3
Revisión legal
¿Toca datos de salud o la acerca a producto sanitario?
Legal
4
Validar sin código
Maqueta, entrevistas o preventa antes de programar.
Negocio
5
Definir y construir
Criterio de éxito, alcance mínimo y una tarea por bloque. Propuesta de alcance
Desarrollo
6
Medir y decidir
Se queda, se ajusta o se retira, con datos.
Trío
Puertas de salida: si falla el paso 2, 3 o 4, la idea vuelve al parking o se descarta. No se salta ningún paso y nada llega a desarrollo sin haber pasado por validación.
Notes: Esta es la guía para cualquier idea nueva, venga de quien venga. La clave es que programar es el paso 5, no el 1: antes, la idea ha demostrado que la piden clientes, que es legalmente segura y que alguien la pagaría o la usaría. Así protegemos las 8 horas de desarrollo. El paso 3 es importante en salud: funciones como mostrar la tensión o interpretar datos con IA pueden convertir Vita en producto sanitario.

## Slide 12: Pasos iniciales
Definir el MVP
Responsable: Todos
Aviso real + ver qué ha pasado + escalado
Decidir: vídeo, silueta o radar, con las entrevistas
Fuera: reloj y reconocimiento facial
Empresa
Responsable: Legal
Forma jurídica
Gestoría: cuota de autónomos
NIF, razón social, seguro y DPO
Viabilidad del producto en desarrollo
Validación
Responsable: Negocio
Guion y 15-20 entrevistas
Preventa con señal reembolsable
Presupuesto del kit y 2-3 casas
Técnico
Responsable: Desarrollo
Probar caída → aviso → clip de punta a punta
Medir el coste de AWS por hogar
Decidir qué hacer con el reloj sin TLS
Notes: Definir el MVP es lo primero, y una decisión clave es la cámara: vídeo real, solo siluetas o un sensor sin cámara. No lo decidimos por opinión: en las entrevistas enseñamos las tres opciones, con la persona mayor presente cuando sea posible. Si más de la mitad rechaza la cámara, sale del producto. En la empresa, antes de cobrar hace falta tener claros la forma jurídica, los autónomos, el seguro y la protección de datos. Nada de esto es asesoramiento legal ni fiscal: hay que validarlo con profesionales.

## Slide 13: Definición de documento de verdad + Definicion del MVP